# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города

Комсомольска-на-Амуре

от 23 сентября 2020 г. № 1841-па

(в ред. от 18.10.2021 № 1802-па)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожной сети, благоустройство города

Комсомольска-на-Амуре»

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель | Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - УДД и ВБ) |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - Управление архитектуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - УАиГ) |
| Участники | - юридические лица, частные предприниматели |
| Цель муниципальной программы | - развитие дорожной сети, благоустройство города |
| Задачи муниципальной программы | - развитие инфраструктуры объектов улично-дорожной сети и благоустройства; |
|  | - обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети и благоустройства города. |
| Подпрограммы | В рамках Программы реализация Подпрограмм не предусмотрена |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - Развитие, модернизация и содержание дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре; |
|  | - Развитие и содержание объектов благоустройства города Комсомольска-на-Амуре |
| Основные показатели (индикаторы) | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог города Комсомольска-на-Амуре (мониторинг на сайте «голос 27») |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021 - 2025 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, внебюджетных средств | Общий объем финансирования реализации Программы (прогнозная оценка) составляет 3 624 812,09 тыс. руб., из них: в 2021 году - 918 688,84 тыс. руб.; в 2022 году - 149 052,44 тыс. руб.; в 2023 году - 149 135,91 тыс. руб.; в 2024 году - 703 064,73 тыс. руб.; в 2025 году - 1 704 870,17 тыс. руб., в том числе: Объем финансирования из федерального бюджета составляет (прогнозно) 450 000,0 тыс. руб., в том числе: 2021 год - 450 000,0 тыс. руб., Объем финансирования из краевого бюджета составляет (прогнозно) 1 701 719,31 тыс. руб., в том числе: 2021 год - 244 182,32 тыс. руб.; 2022 год - 36 836,80 тыс. руб.; 2023 год - 41 444,28 тыс. руб.; 2024 год - 134 041,76 тыс. руб.; 2025 год - 1 245 214,15 тыс. руб., Объем финансирования из местного бюджета составляет 1 459 842,78 тыс. руб., в том числе: 2021 год - 215 656,52 тыс. руб.; 2022 год - 107 815,64 тыс. руб.; 2023 год - 107 691,63 тыс. руб.; 2024 год - 569 022,97 тыс. руб.; 2025 год - 459 656,02 тыс. руб., Объем внебюджетных средств (по согласованию) составляет 13 250,00 тыс. руб., в том числе: 2021 год - 8 850,00 тыс. руб.; 2022 год - 4 400,00 тыс. руб. |
| Конечный результат реализации муниципальной программы | - к 2025 году повышена удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог города Комсомольска-на-Амуре - до 40%; - к 2025 году завершена реконструкция улично-дорожной сети - 13,76 км; - к 2025 году приведена в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожная сеть - 201,5 км. |

## 1. Общая характеристика текущего состояния в сфере развития

городской дорожной сети и благоустройства города

Муниципальная программа города Комсомольска-на-Амуре «Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре» (далее - Программа) разработана для решения вопросов местного значения, установленных статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа, организацию дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Программа направлена на реализацию положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года, утвержденной решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 декабря 2016 г. N 116, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года, утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 сентября 2017 г. N 2419-па, а также Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 13 июня 2018 г. N 215-пр.

По состоянию на 01 января 2020 г. общая протяженность улично-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре составляет 391 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 240,4 км.

Основными перспективными направлениями совершенствования дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре, предусмотренными Генеральным планом, в условиях интенсивной автомобилизации населения города являются:

1) обеспечение транспортной доступности всех территорий округа, функциональных зон, объектов социального обслуживания;

2) развитие улично-дорожной сети в районах новой застройки;

3) повышение пропускной способности улично-дорожной сети с образованием: дублирующих магистралей на основных направлениях, решением отдельных узлов в разных уровнях, расширением проезжей части существующих магистралей;

4) развитие сети городского транспорта;

5) расширение сети сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них.

Резкий рост уровня автомобилизации и отставание в развитии улично-дорожной сети привели к значительному снижению пропускной способности магистральных улиц, особенно в центральной части города. В настоящее время сложились сложные условия движения на улицах и автомобильных дорогах города. Протяженность, ширина проезжих частей отдельных улиц и автомобильных дорог города Комсомольска-на-Амуре недостаточны, проезжие части перегружены стоящими автомобилями из-за отсутствия оптимального количества организованных автостоянок. Периодически возникающие заторы транспорта парализуют движение в центральной части города. В связи с перегрузкой улиц транспортными потоками переход улиц пешеходами чрезвычайно затруднен, не обеспечиваются удобство и безопасность движения, растет количество дорожно-транспортных происшествий. Отдельные участки существующей улично-дорожной сети характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

В центральной части города перегружены магистрали - пр. Ленина, Аллея Труда, ул. Комсомольская, ул. Красногвардейская. Проблемными являются и ул. Вокзальная, ул. Севастопольская, ул. Кирова, Комсомольское шоссе, ул. Лесная, ул. Володарского, пл. Металлургов.

Усугубляют ситуацию особенности планировочной структуры города: расчлененность территории, разобщенность районов и недостаточность кратчайших прямолинейных транспортных путей, связывающих их. Эти магистрали, особенно служащие для связи Центрального и Ленинского округов между собой, в настоящее время перегружены, не в полной мере справляются с пропуском сложившихся транспортных потоков.

Несоответствие параметров отдельных участков улично-дорожной сети необходимой пропускной способности снижает эффективность работы транспортной сети города.

В 2018 году собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети городских агломераций, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На основании этих данных разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации. Уровень удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог сложился ниже установленного порогового значения и составил в 2018 году - 19,9% от числа опрошенных, в 2019 году - 15,7%.

Причины снижения удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог в 2018 - 19 годах:

1. В реконструкции находятся объекты дорожного хозяйства - Комсомольское шоссе, ул. Лазо, магистральные улицы, связывающие Центральный и Ленинский округа, что создает значительные трудности в организации транспортного обслуживания горожан:

- снижена пропускная способность дорог;

- увеличилось время в пути на переезд из одного округа в другой для работников градообразующих предприятий по пути следования на работу и обратно;

- в связи с проведением работ по ремонту дорог значительно увеличилась загрязненность воздуха;

- в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части в период реконструкции передвижение по дорогам приводит к износу ходовой части автомобилей;

- в связи с демонтажем на период реконструкции средств регулирования дорожного движения, освещения дорог снижается безопасность дорожного движения, повышается аварийность участков.

2. В связи с недостаточным объемом средств местного бюджета ямочный ремонт дорог проводится только на центральных улицах, при этом эффективность проводимого ремонта низкая, сохраняются дефекты (ямы, выбоины) в покрытии автомобильных дорог;

3. В связи с недостаточным объемом средств местного бюджета при очистке автомобильных дорог от снега не производится вывоз снежных масс.

В 2016 году Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в состав которого включены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций.

Город Комсомольск-на-Амуре, проделав большую работу, в 2019 году стал участником проекта. В соответствии с требованиями проекта была проведена диагностика автомобильных дорог города, определено значение базового показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» в размере 13,9%, сформированы программные мероприятия по доведению показателя к 2021 году до 45,3%, к 2024 году до 85,2%.

Администрацией города в целях приведения автомобильных дорог города в нормативное состояние особое внимание уделяется их санитарному содержанию, своевременной очистке дорожных покрытий от снега, борьбе с зимней скользкостью, осуществлению поливомоечных и уборочных работ.

Основными источниками финансирования дорожного строительства являются местный бюджет и средства краевого бюджета. Ежегодно в городе выполняются значительные объемы работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту существующих улиц, дорог и проездов. Но для обеспечения бесперебойной автомобильной связи между микрорайонами, округами и отдаленными районами города необходима надежная сеть автодорог соответствующей категорийности, способная обеспечить потребности населения и предприятий города в пассажирских и грузовых перевозках.

Уровень благоустройства определят комфортность проживания граждан, является одним из вопросов, требующих каждодневного внимания, эффективного решения и выполнения комплекса мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и т.д. Задачи благоустройства города сводятся к созданию здоровых, целесообразных и благоприятных условий жизни городского населения. В решении этих задач все большее значение приобретают внешнее благоустройство, функционально-пространственная структура и предметное оборудование открытых территорий, ландшафтный дизайн. Все более острыми становятся проблемы создания экологически чистого города, проблемы охраны памятников исторического и культурного наследия народа.

Важнейшими составными частями благоустройства являются: ремонт объектов улично-дорожной сети, линий наружного освещения, уборка и содержание объектов улично-дорожной сети, площадей и тротуаров, поддержание функционирования линий наружного освещения, ремонт гравийных дорог, работы по содержанию озеленения территории города, содержание парков и мест отдыха населения, оформление города к праздничным мероприятиям, содержание и ремонт памятников, фонтанов, содержание ливневой канализации, содержание и ремонт малых архитектурных форм (урн, скамеек, остановочных павильонов, турникетных ограждений и т.п.).

Для экономии бюджетных средств администрацией города проводится активная деятельность по замене устаревших осветительных приборов на энергосберегающее оборудование. В 2018 году полностью заменены светильники на территории Ленинского округа в количестве 1670 штук, прорабатывается вопрос по выполнению аналогичных мероприятий на территории Центрального округа, замене подлежат 4777 светильников.

## 2. Приоритеты и цели деятельности администрации города

в сфере развития городской дорожной сети и благоустройстве

города. Цель и задачи Программы

Программа направлена на реализацию мероприятий Стратегии социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года, утвержденной решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 декабря 2016 г. N 116 (далее - Стратегия), Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года, утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 сентября 2017 г. N 2419-па (далее - План мероприятий»).

Цели и задачи Программы согласованы со стратегическим приоритетом «Пространственное развитие», предусматривающего, в том числе, расширение улично-дорожной сети города и создание комфортной среды для жителей города Комсомольска-на-Амуре.

Предлагаемые мероприятия и показатели отвечают целям и задачам Стратегии и Плана мероприятий.

Основной целью Программы является развитие дорожной сети, благоустройство города.

Достижение основной цели, предполагает решение задач:

- развитие инфраструктуры объектов улично-дорожной сети и благоустройства;

- обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети и благоустройства города.

Достижение цели и решение задач Программы будут осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

## 3. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должно стать развитие улично-дорожной сети, формирование комфортной городской среды и повышение их роли в социально - экономическом развитии города, что позволит к 2025 году:

- завершить реконструкцию объектов улично-дорожной сети - 13,76 км.;

- привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние - 201,5 км улично-дорожной сети города;

- повысить удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог города Комсомольска-на-Амуре - до 40%.

## 4. Срок и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2025 годы.

## 5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной

программы

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие показатели (индикаторы):

- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог города Комсомольска-на-Амуре;

- протяженность реконструируемых дорог;

- доля протяженности дорожной сети Комсомольской городской агломерации Хабаровского края, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

- доля введенных объектов улично-дорожной сети в отчетном году, включенных в перечень ремонта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- выполнение запланированных мероприятий по благоустройству территорий.

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлена в приложении N 1 к настоящей Программе.

Методика расчета индикаторов и определения источников информации для оценки достижения плановых показателей Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

## 6. Краткое описание основных мероприятий Программы

В рамках данной Программы реализуются следующие основные мероприятия:

- Развитие, модернизация и содержание дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре;

- Развитие и содержание объектов благоустройства города Комсомольска-на-Амуре.

В рамках основных мероприятий Программы планируется:

1. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности включает проведение реконструкции дорог протяженностью 14,04 км с целью увеличения пропускной способности.

2. Содержание объектов улично-дорожной сети включает выполнение следующих видов работ:

1) Уборка объектов улично-дорожной сети.

Общая протяженность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием составляет 240,4 км. Содержание объектов улично-дорожной сети заключается в выполнении комплекса работ по летней и зимней уборке улично-дорожной сети в целях поддержания в технически исправном состоянии проезжих частей улиц и автомобильных дорог города Комсомольска-на-Амуре, в организации безопасного дорожного движения.

2) Содержание ливневой канализации.

На территории муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре подземными водостоками обеспечено более 82,9 км улиц и автомобильных дорог.

Ливневая канализационная сеть обеспечивает отвод с территории города Комсомольска-на-Амуре сточных вод, образующихся в результате выпадения атмосферных осадков.

3) Ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе приведение дорожной сети Комсомольской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в целях реализации мероприятий программы дорожной деятельности региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ежегодно на территории города Комсомольска-на-Амуре» выполняются работы по текущему ремонту дорожного покрытия улиц и автомобильных дорог в отношении практически всех улиц и автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

4) Обустройство автобусных остановок.

Данные работы выполняются в целях обеспечения удобных и безопасных условий при осуществлении пассажирских перевозок, для пересадки пассажиров с маршрута на маршрут, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

5) Ремонт гравийных дорог.

Для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного качества гравийных дорог в течение года проводятся работы по профилированию проезжих частей улиц.

6) Ремонт подъездов к учреждениям образования.

Выполняются работы по устранению дефектов дорожного покрытия подъездов к учреждениям образования.

7) Техническая инвентаризация объектов дорожно-мостового хозяйства.

Выполняются работы по изготовлению технических, кадастровых паспортов на объекты, введенные в эксплуатацию после проведения ремонтных работ.

2.1. Приобретение коммунальной техники для содержания улично-дорожной сети.

Для надлежащего выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети, территории города Комсомольска-на-Амуре силами муниципальных предприятий производится закупка специализированной техники.

3. Развитие объектов благоустройства включает обустройство зоны отдыха «Сказочный городок» по ул. Ленинградской в целях развития структуры и расширения перечня услуг зоны отдыха.

4. Содержание объектов благоустройства включает выполнение следующих видов работ:

1) Содержание линий наружного освещения.

Выполняются работы по включению и отключению линий освещения, по замене перегоревших светильников, по устранению коротких замыканий т.д.

2) Уборка площадей и тротуаров.

Содержание площадей и тротуаров заключается в выполнении комплекса работ по летней и зимней уборке, поддержании эксплуатационного состояния объектов.

3) Работы по озеленению территории города.

В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности городов из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и озеленение населенных мест приобретают особое значение.

Наличие в городе зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в городах благотворно действует на эмоциональное состояние человека.

Ежегодно на территории города Комсомольска-на-Амуре производится посадка деревьев, цветов и кустарников.

4) Ямочный ремонт тротуаров.

Выполняются работы по устранению дефектов покрытия тротуаров.

5) Прочие работы по благоустройству.

Выполняются работы по содержанию парков и мест отдыха, малых архитектурных форм, оформлению города к праздничным мероприятиям, содержанию и ремонту памятников, мемориала и фонтанов.

Перечень основных мероприятий, направленных на решение задач Программы, приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

## 7. Основные меры правового регулирования

Достижение цели и (или) конечных результатов Программы, не предусматривают разработку и принятие дополнительных муниципальных правовых актов.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, применение дополнительных мер государственного регулирования не требуется.

## 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Реализация Программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, средств местного бюджета города Комсомольска-на-Амуре и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования реализации Программы (прогнозная оценка) составляет 3 624 812,09 тыс. руб., из них:

в 2021 году - 918 688,84 тыс. руб.;

в 2022 году - 149 052,44 тыс. руб.;

в 2023 году - 149 135,91 тыс. руб.;

в 2024 году - 703 064,73 тыс. руб.;

в 2025 году - 1 704 870,17 тыс. руб.,

в том числе:

Объем финансирования из федерального бюджета составляет (прогнозно) 450 000,0 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 450 000,0 тыс. руб.,

Объем финансирования из краевого бюджета составляет (прогнозно) 1 701 719,31 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 244182,32 тыс. руб.;

2022 год - 36 836,80 тыс. руб.;

2023 год - 41 444,28 тыс. руб.;

2024 год - 134 041,76 тыс. руб.;

2025 год - 1 245 214,15 тыс. руб.,

Объем финансирования из местного бюджета составляет 1 459 842,78 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 215 656,52 тыс. руб.;

2022 год - 107 815,64 тыс. руб.;

2023 год - 107 691,63 тыс. руб.;

2024 год - 569 022,97 тыс. руб.;

2025 год - 459 656,02 тыс. руб.,

Объем внебюджетных средств (по согласованию) составляет 13 250,00 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 8 850,00 тыс. руб.;

2022 год - 4 400,00 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы согласно приложению 4 к настоящей Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.

## 9. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий соисполнителей и участников Программы, обеспечение контроля исполнения значений показателей (индикаторов) Программы и программных мероприятий, проведение мониторинга и оценки эффективности реализации Программы, выработку решений о внесении изменений в Программу при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Управление реализацией настоящей Программы и контроль ее эффективности осуществляются ответственным исполнителем программы - УДД и ВБ.

В процессе реализации ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию муниципальной Программы, осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной Программы, вносит по согласованию с соисполнителями изменения в муниципальную Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной Программы и подготовки годового отчета;

- в срок до 20-го июля текущего года осуществляет мониторинг реализации муниципальной Программы и представляет на рассмотрение и согласование курирующему заместителю главы администрации города полугодовой отчет;

- в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет и представляет его в Департамент экономического развития администрации города;

- несет ответственность за достоверность информации в полугодовом и годовом отчетах;

- в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в срок до 17 мая года, следующего за отчетным, размещает в электронном виде посредством ГАС «Управление» отчетные данные о реализации муниципальной Программы.

Соисполнитель Программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы;

- в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки годового отчета;

- в срок до 01 июля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и подготовки полугодового отчета;

- несут ответственность, в части своей компетенции, за достоверность информации в полугодовом и годовом отчетах;

- несут ответственность за достижение показателей (индикаторов), конечных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы, ответственными за которые они являются.