# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города

Комсомольска-на-Амуре

от 22 декабря 2017 г. № 3178-па

(в ред. от 31.03.2021 № 543-па)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории города Комсомольска-на-Амуре»

| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - УЖКХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители, участники Программы | - Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - УДДиВБ); - граждане, организации (по согласованию) |
| Цели Программы | - создание условий для повышения комфортности городской среды города Комсомольска-на-Амуре |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре; - повышение уровня благоустройства общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре; - повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) города Комсомольска-на-Амуре; - вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Комсомольске-на-Амуре, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в решение вопросов развития городской среды; |
| Основные мероприятия Программы | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре; - благоустройство общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре; - обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) города Комсомольска-на-Амуре; - мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» |
| Основной показатель (индикаторы) Программы | - повышение количества благоустроенных территорий в городе Комсомольске-на-Амуре |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет - 470 745,36 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 133 007,18 тыс. рублей; 2019 год - 87 056,47 тыс. рублей; 2020 год - 189 976,80 тыс. рублей; 2021 год - 57 278,91 тыс. рублей; 2022 год - 962,00 тыс. рублей; 2023 год - 1 232,00 тыс. рублей; 2024 год - 1 232,00 тыс. рублей из них: 1) средства местного бюджета - 52 952,05 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 43 225,14 тыс. рублей; 2019 год - 2 565,94 тыс. рублей; 2020 год - 2 429,25 тыс. рублей; 2021 год - 1 305,72 тыс. рублей; 2022 год - 962,00 тыс. рублей; 2023 год - 1 232,00 тыс. рублей; 2024 год - 1 232,00 тыс. рублей. 2) средства краевого бюджета (прогнозно) - 417 793,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 89 782,04 тыс. рублей; 2019 год - 84 490,53 тыс. рублей; 2020 год - 187 547,55 тыс. рублей; 2021 год - 55 973,19 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей. |
| Конечный результат реализации Программы | - количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составит не менее 743 проектов; - количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий составит не менее 22 проектов; - количество реализованных проектов благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) составит не менее 2 проектов. |

## 1. Общая характеристика текущего состояния сферы

реализации Программы

Одним из главных приоритетов развития города Комсомольска-на-Амуре является создание благоприятной, здоровой среды обитания для проживания населения, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Уровень благоустройства определят комфортность проживания граждан, является одним из вопросов, требующих каждодневного внимания, эффективного решения и выполнения комплекса мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и т.д.

Актуальность программы и необходимость ее реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре обусловлена тем, что большинство многоквартирных домов введены в эксплуатацию в 1970 - 1980 годах, и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов проводится в недостаточном объеме.

Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в расширении дворовых проездов многоквартирных домов и исключению хаотичной парковке.

Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы.

Реализация Программы позволит улучшить облик и уровень благоустройства дворовых и общественных территорий, парков города Комсомольска-на-Амуре, создать условия для комфортного, безопасного проживания и отдыха жителей города.

## 2. Приоритеты и цели деятельности администрации

города Комсомольска-на-Амуре в сфере реализации Программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре» разработана в соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития города Комсомольска-на-Амуре.

Основной целью Программы является создание комфортных условий для проживания и повышение качества жизни граждан города Комсомольска-на-Амуре.

Задачами Программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре:

Для достижения данной задачи предлагается выполнить следующие мероприятия:

1) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимальному перечню видов работ»:

Реализация данного мероприятия, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории включает в себя ремонт дворовых проездов многоквартирных домов, обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов, установка скамеек, урн.

При этом при наличии финансирования из федерального бюджета, работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполняются только при условии наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

С 2020 года данное мероприятие на территории города Комсомольска-на-Амуре не реализуется.

2) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, согласно дополнительному перечню видов работ»:

Реализация данного мероприятия, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории включает в себя ремонт тротуаров, парковочных карманов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока, устройство и оборудование детских, спортивных и иных площадок, организацию площадок для установки мусоросборников, озеленение территорий.

Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству, и составляет не менее 2 процентов при трудовом участии и не менее 1 процента при финансовом участии.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в Программу приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

С 2019 года данное мероприятие на территории города Комсомольска-на-Амуре не реализуется.

3) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре, включенных в План социального развития центров экономического роста Хабаровского края»:

Реализация данного мероприятия включает ремонт (устройство) дворовых проездов МКД; ремонт (устройство) парковочных карманов МКД; ремонт (устройство) проездов к дворовым территориям МКД; ремонт (устройство) тротуара на дворовой территории МКД; ремонт (устройство) отмостки по периметру МКД; ремонт (устройство) внутриквартальных проездов; ремонт (устройство) проездов к площадкам для мусоросборников МКД; обустройство системы водоотведения дворовых территорий МКД; корчевание, обрезка зеленых насаждений попавших в зону ремонтных работ.

Данное мероприятие реализуется с 2020 года.

4) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам».

Реализация данного мероприятия включает ремонт дворовых проездов МКД; ремонт (устройство) парковочных карманов МКД; ремонт (устройство) проездов к дворовым территориям МКД; ремонт (устройство) тротуара на дворовой территории МКД; ремонт (устройство) отмостки по периметру МКД; ремонт (устройство) внутриквартальных проездов; ремонт (устройство) проездов к площадкам для мусоросборников МКД; обустройство системы водоотведения дворовых территорий МКД; корчевание, обрезка зеленых насаждений попавших в зону ремонтных работ.

Данное мероприятие реализуется с 2020 года.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре:

1) «Благоустройство общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре»:

С 2019 года данное мероприятие на территории города Комсомольска-на-Амуре не реализуется.

2) «Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные региональным проектом «Формирование комфортной городской среды»:

Общественная территория - это территория соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк и иные территории.

К иным территориям относятся в том числе - часть территории площади, парка, набережной, улицы, сквера, земельного участка позволяющая выполнить мероприятия по благоустройству данной территории, не выполняя мероприятия на всей территории площади, парка и т.д., использовать ее для массового посещения населения, и определенная на заседании общественной комиссии. По решению общественной комиссии на территории площади, парка, набережной, улицы, скверы, земельного участка могут быть выделены (сформированы) более одной территории. Данные территории при принятии решения общественной комиссии являются отдельными самостоятельными общественными территориями, которые могут быть благоустроены в рамках настоящей программы.

Реализация данного мероприятия включает устройство твердых видов покрытий и (или) устройство освещения и (или) установка малых архитектурных форм и (или) иные виды работ по благоустройству, определенные муниципальными образованиями.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Комсомольск-на-Амуре осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также с привлечением к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов.

Данное мероприятие реализуется с 2019 года.

3. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) города Комсомольска-на-Амуре:

Предусматривает активное участие граждан в выборе места массового отдыха населения (городского парка), а также перечня мероприятий по его благоустройству, широкое общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства.

4. Вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Комсомольске-на-Амуре, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в решение вопросов развития городской среды.

## 3. Прогноз конечных результатов Программы

Муниципальная программа обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710, и направлена на развитие городской среды в городе Комсомольск-на-Амуре.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков), отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:

1) Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составит не менее 307 проектов.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2018 - 2019 годах и нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2021 - 2024 годах исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Физическое состояние дворовой территории и ее необходимость благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2020 году в рамках мероприятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре» приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов благоустроенных в 2020 году в рамках мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам» приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.

Данный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов подлежит корректировке, в части исключения дворовых территорий:

- расположенных вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, утвержденным согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии одобрения такого решения на заседании межведомственной комиссии в установленном ею порядке:

- собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Муниципальной программой. В таком случае, администрацией города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края вносятся изменения в приложение N 2 к настоящей Программе по их исключению.

2) Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий составит не менее 22 проектов:

Адресный перечень всех общественных территорий благоустроенных в 2018 - 2020 годах, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2021 - 2024 годах приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.

Физическое состояние общественной территории и ее необходимость благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 15 июня 2017 года N 819-р.

Данный адресный перечень общественных территорий подлежит корректировке, в части исключения территорий, расположенных вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территорий, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, утвержденным согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии одобрения такого решения на заседании межведомственной комиссии в установленном ею порядке.

4) Количество реализованных проектов благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) составит не менее 2 проектов.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных органом местного самоуправления правил благоустройства территории, приведен в приложении N 6 к настоящей Программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями указанных домов) собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с графиком инвентаризации и требованиями утвержденных органом местного самоуправления правил благоустройства территории.

График проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения приведен в приложении N 7 к настоящей Программе.

Адресный перечень мест массового отдыха населения (городских парков), которые благоустроены в 2018 году:

- парк «Железнодорожников»;

- парк «Судостроитель».

## 4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2018 - 2024 годов. Программа реализуется в один этап.

## 5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий государственной программы.

Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения края.

Для оценки результатов реализации Программы используются следующие показатели (индикаторы):

1) Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, согласно минимальному перечню видов работ:

- количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Определяется УЖКХ на основании актов приемки выполненных работ.

- доля дворовых территорий многоквартирных домов, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УЖКХ по итогам года предоставления субсидии как отношение утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период.

- доля дворовых территорий многоквартирных домов, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УЖКХ по итогам года предоставления субсидии как отношение реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период.

2) Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, согласно дополнительному перечню видов работ:

- количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Определяется УЖКХ на основании актов приемки выполненных работ.

- доля дворовых территорий многоквартирных домов, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УЖКХ по итогам года предоставления субсидии как отношение утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период.

- доля дворовых территорий многоквартирных домов, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УЖКХ по итогам года предоставления субсидии как отношение реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период.

3) Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре, включенных в План социального развития центров экономического роста Хабаровского края:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве, предусмотренных к благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии в году предоставления субсидии на плановый период.

Определяется УЖКХ на основании актов приемки выполненных работ.

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве, предусмотренных к благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии в году предоставления субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УЖКХ по итогам года предоставления субсидии как отношение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве, предусмотренных к благоустройству на плановый период.

4) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам:

- количество отремонтированных капитальным ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Определяется УЖКХ на основании актов приемки выполненных работ.

- доля отремонтированных капитальным ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УЖКХ по итогам года предоставления субсидии как отношение отремонтированных капитальным ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве, предусмотренных к капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии на плановый период.

- количество отремонтированных капитальным ремонтом проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Определяется УЖКХ на основании актов приемки выполненных работ.

- доля отремонтированных капитальным ремонтом проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УЖКХ по итогам года предоставления субсидии как отношение отремонтированных капитальным ремонтом проездов дворовым территориям многоквартирных домов, в общем количестве, предусмотренных к капитальному ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидии на плановый период.

- количество отремонтированных ремонтом дворовых территорий многоквартирных, в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Определяется УЖКХ на основании актов приемки выполненных работ.

- доля отремонтированных ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УЖКХ по итогам года предоставления субсидии как отношение отремонтированных ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве, предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии на плановый период.

- количество отремонтированных ремонтом проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Определяется УЖКХ на основании актов приемки выполненных работ.

- доля отремонтированных ремонтом проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УЖКХ по итогам года предоставления субсидии как отношение отремонтированных ремонтом проездов дворовым территориям многоквартирных домов, в общем количестве, предусмотренных к ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидии на плановый период.

5) Благоустройство общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре:

- количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, представленных в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края на конкурс лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Определяется УДДиВБ по итогам года предоставления субсидии как количество представленных, в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, на конкурс реализованных проектов по благоустройству общественных территорий на плановый период.

- количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Определяется УДДиВБ на основании актов приемки выполненных работ.

- доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УДДиВБ по итогам года предоставления субсидии как отношение утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период.

- доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УДДиВБ по итогам года предоставления субсидии как отношение реализованных проектов по благоустройству общественных территорий к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период на плановый период.

6) Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) города Комсомольска-на-Амуре:

- количество реализованных проектов обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Определяется УДДиВБ на основании актов приемки выполненных работ.

- доля мест массового отдыха населения (городских парков), на которые утверждены дизайн-проекты и перечень мероприятий по благоустройству, в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УДДиВБ по итогам года предоставления субсидии как отношение утвержденных дизайн-проектов благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) к общему количеству мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии с использованием субсидии на плановый период.

- доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УДДиВБ по итогам предоставления субсидии как отношение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) к общему количеству мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии с использованием субсидии на плановый период.

- доля мест массового отдыха населения (городских парков), на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Рассчитывается УДДиВБ по итогам года предоставления субсидии как отношение реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) к общему количеству мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период.

7) Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные региональным проектом «Формирование комфортной городской среды»:

- количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Определяется УДДиВБ на основании актов приемки выполненных работ.

- среднее значение индекса качества городской среды на плановый период (при предоставлении субсидии на поддержку мероприятия).

Определяется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края на основе среднего индекса качества городской среды по Хабаровскому краю.

8) Вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Комсомольск-на-Амуре, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в решение вопросов развития городской среды:

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Комсомольск-на-Амуре, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

Рассчитывается УДДиВБ по итогам года как отношение количества граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в вопросах развития городской среды в городе Комсомольск-на-Амуре (в том числе, участие в рейтинговом голосовании по выбору территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, в общественных обсуждениях, проводимых в очной и (или) заочной формах, публичных слушаниях, заседаниях общественных советов, опросах, мастер-классов, фокус-группах, семинарах и иных формах участия), принимающих участие в проекте, к количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Комсомольска-на-Амуре на плановый период.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации приведены в приложении N 8 к настоящей Программе.

## 6. Краткое описание мероприятий Программы

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре.

Данное мероприятие реализуется с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- благоустройство общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре.

Данное мероприятие реализуется с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) города Комсомольска-на-Амуре.

Данное мероприятие реализуется с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные региональным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Данное мероприятие реализуется с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы, а также обобщенная характеристика последствий их не реализации приведены в приложении N 9 к настоящей Программе.

По результатам мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируются из краевого бюджета.

Случаи исключения из адресных перечней территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- исключаются из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом развития территории города Комсомольск-на-Амуре, утвержденным согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии одобрения такого решения на краевой межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта, созданной в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 и действующей в соответствии с Положением о порядке деятельности такой комиссии.

- исключаются из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей Программой.

Гарантийный срок, по результатам выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий составляет не менее 3 лет, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы является 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением случаев:

- обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации Программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в Программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Информация о реализации муниципальной программы размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Приказ от 18 марта 2019 г. N 162/пр).

## 7. Основные меры правового регулирования

В рамках Программы будут реализованы мероприятия по совершенствованию правового регулирования вопросов в сфере благоустройства городской среды.

Меры правового регулирования направлены на повышение уровня благоустройства города Комсомольска-на-Амуре.

Сведения об основных мерах правового регулирования Программы приведены в приложении N 10 к настоящей Программе.

## 8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет - 470 745,36 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 133 007,18 тыс. рублей;

2019 год - 87 056,47 тыс. рублей;

2020 год - 189 976,80 тыс. рублей;

2021 год - 57 278,91 тыс. рублей;

2022 год - 962,00 тыс. рублей;

2023 год - 1 232,00 тыс. рублей;

2024 год - 1 232,00 тыс. рублей

из них:

1) средства местного бюджета - 52 952,05 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 43 225,14 тыс. рублей;

2019 год - 2 565,94 тыс. рублей;

2020 год - 2 429,25 тыс. рублей;

2021 год - 1 305,72 тыс. рублей;

2022 год - 962,00 тыс. рублей;

2023 год - 1 232,00 тыс. рублей;

2024 год - 1 232,00 тыс. рублей.

2) средства краевого бюджета (прогнозно) - 417 793,31 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 89 782,04 тыс. рублей;

2019 год - 84 490,53 тыс. рублей;

2020 год - 187 547,55 тыс. рублей;

2021 год - 55 973,19 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета и Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств приведено в приложении N 11 к настоящей Программе.

Объемы финансирования могут уточняться при утверждении показателей местного бюджета на очередной финансовый год, а также после принятия постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении средств федерального и краевого бюджетов в целях финансирования мероприятий и при финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц.

Финансирование мероприятий по:

- благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, согласно минимальному перечню видов работ; благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, согласно дополнительному перечню видов работ; капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам осуществляются в рамках муниципальных контрактов, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на плановый период.

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре, осуществляется в рамках предоставления субсидий.

Затраты на реализацию благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный перечень видов работ рекомендуется определять согласно нормативной стоимости (единичные расценки):

- стоимость устройства 1 кв. м асфальтобетонного покрытия дворовых проездов (в среднем толщина слоя равна 5 см) не более 5 216,20 рублей, с учетом работ по разборке покрытия, устройству выравнивающего слоя покрытия, восстановлению основания, устройству бортового камня, вывозу строительного мусора.

- стоимость устройства освещения (1 ед.) в диапазоне от 17 140,30 рублей до 44 690,70 рублей, в зависимости от вида прокладки кабеля освещения: подземный или надземный.

- стоимость приобретения и установки одной скамьи от 13 279,60 рублей до 18 935,60 рублей, в зависимости от модели: без спинки, со спинкой.

- стоимость приобретения и установки урны для мусора 4 092,40 рублей, в зависимости от вида: металлическая, опрокидывающаяся.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, рекомендуемый к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

| Освещение (с подземной прокладкой кабеля) | Освещение (с надземной прокладкой кабеля) |
| --- | --- |
| Рисунок не приводится. | Рисунок не приводится. |
| Урна (металлическая, опрокидывающаяся) | Скамья (без спинки) |
| Рисунок не приводится. | Рисунок не приводится. |

## 9. Механизм реализации Программы

Механизм Программы по содействию повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре реализуется путем предоставления субсидий из федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Организацию управления и контроль, за ходом реализации Программы возлагают на УЖКХ и УДДиВБ, которые осуществляют свои функции во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Для успешной реализации Программы формируется механизм управления, включающий:

- закрепление ответственности за выполнение мероприятий Программы за структурными подразделениями и отдельными должностными лицами администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;

- создание системы мониторингов, позволяющих отслеживать выполнение показателей, характеризующих достижение главной цели и решение задач Программы;

- порядок предоставления субсидий на софинансирование мероприятий по реализации Программы.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий соисполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения значений показателей (индикаторов) Программы и программных мероприятий, проведение мониторинга и оценки эффективности реализации Программы, выработку решений о внесении изменений в Программу при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы, и обеспечивает синхронизацию выполнения работ с реализуемыми на территории города федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории города.

Ответственный исполнитель Программы:

- организует реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников Программы, вносит по согласованию с соисполнителями изменения в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- осуществляет мониторинг реализации Программы и представляет на рассмотрение и согласование заместителю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре полугодовой отчет;

- готовит годовой отчет и представляет его в управление экономического развития;

- запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы и подготовки годового отчета;

- несет ответственность за достоверность информации в полугодовом и годовом отчетах;

- размещает в электронном виде посредством ГАС «Управление» отчетных данных о реализации Программы.

Соисполнители Программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- представляют ответственному исполнителю в части своей компетенции предложения по корректировке Программы;

- в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки годового отчета;

- в срок до 01 июля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для проведения мониторинга реализации Программы и подготовки полугодового отчета;

- несут, в части своей компетенции, ответственность за достоверность информации в полугодовом и годовом отчетах;

- несут ответственность за достижение показателей (индикаторов), конечных результатов реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий Программы, ответственными за которые они являются.