# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города

Комсомольска-на-Амуре

от 22 декабря 2017 года № 3178-па

(в ред. от 19 марта 2024 года № 531-па)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории города Комсомольска-на-Амуре»

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель | Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - УДДиВБ) |
| --- | --- |
| Соисполнители, участники Программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - УЖКХ) - граждане, организации (по согласованию) |
| Цели Программы | - создание условий для повышения комфортности городской среды города Комсомольска-на-Амуре |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре; - повышение уровня благоустройства общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре; - повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) города Комсомольска-на-Амуре; - вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Комсомольске-на-Амуре, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в решение вопросов развития городской среды; |
| Основные мероприятия Программы | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре; - благоустройство общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре; - обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) города Комсомольска-на-Амуре; - мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные региональным проектом "Формирование комфортной городской среды" |
| Основной показатель (индикаторы) Программы | - повышение количества благоустроенных территорий в городе Комсомольске-на-Амуре |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в два этапа: первый - в течение 2018 - 2024 годов; второй - в течение 2025 - 2027 годов |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы за счёт средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет - 1 602 495,53 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 133 007,18 тыс. рублей; 2019 год - 87 056,47 тыс. рублей; 2020 год - 189 976,80 тыс. рублей; 2021 год - 406 200,11 тыс. рублей; 2022 год - 474 379,35 тыс. рублей; 2023 год - 239 754,63 тыс. рублей; 2024 год - 57 928,37 тыс. рублей; 2025 год - 4 976,31 тыс. рублей; 2026 год - 4 976,31 тыс. рублей; 2027 год - 4 240,00 тыс. рублей. из них: 1) средства местного бюджета - 81 539,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 43 225,14 тыс. рублей; 2019 год - 2 565,94 тыс. рублей; 2020 год - 2 429,25 тыс. рублей; 2021 год - 4 181,85 тыс. рублей; 2022 год - 4 843,31 тыс. рублей; 2023 год - 5 118,14 тыс. рублей; 2024 год - 4 983,06 тыс. рублей; 2025 год - 4 976,31 тыс. рублей; 2026 год - 4 976,31 тыс. рублей; 2027 год - 4 240,0 тыс. рублей. 2) средства краевого бюджета (прогнозно) - 1 520 956,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 89 782,04 тыс. рублей; 2019 год - 84 490,53 тыс. рублей; 2020 год - 187 547,55 тыс. рублей; 2021 год - 402 018,26 тыс. рублей; 2022 год - 469 536,04 тыс. рублей; 2023 год - 234 636,49 тыс. рублей; 2024 год - 52 945,31 тыс. рублей |
| Конечный результат реализации Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составит не менее 261 шт.; - количество благоустроенных общественных территорий составит не менее 32 шт.; - количество реализованных проектов благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) составит не менее 2 проектов. |

______________